クリニック向け ホームページ自動作成システム

Clinc-HP

事業説明資料

どんなシステムか ／ 現在どこまで出来ているか ／ 利点と課題

専門知識がなくても読める形で整理しています

2026年8月19日 時点

# この資料の要点

お忙しい方向けに、先に結論だけまとめます。詳細は次ページ以降をご覧ください。

| 項目 | 結論 |
| --- | --- |
| 何をするシステムか | クリニックが申込フォームに情報を入力すると、AIが文章と写真を作り、ホームページを自動で組み立てて公開できる仕組みです。 |
| いま何ができるか | 申込 → 承認 → 自動作成 → ブラウザ上で修正 → インターネットに公開、までが一通り動きます。 |
| 最大の利点 | 作った後もお客様自身が文章や写真を直せます。修正のたびに制作会社へ依頼する必要がありません。しかも修正には追加費用がかかりません。 |
| 最大の課題 | 現在は開発用パソコン1台の中だけで動いています。実際にお客様へ提供するには、クラウド上で動くよう作り替える工事が必要です。 |
| 商用開始までの目安 | 上記の工事と、デザインの型（テンプレート）を10種類前後まで増やす作業。この2つが最優先です。 |

先に一点だけ、ご判断をお願いしたい件があります 開発の過程で、外部サービス（AI・クラウド）に接続するためのパスワードにあたる情報が、記録に残る形で扱われていました。実害は確認されていませんが、念のため再発行することを強くお勧めします。作業自体は短時間で終わります。 詳細は「5-8. 接続情報の再発行」（本文）をご覧ください。

# 1. どんなプロジェクトか

## 1-1. 一言でいうと

クリニックのホームページを、ヒアリング用紙を1枚書くだけで自動的に作り上げ、その後もお客様自身が手直しできるサービスです。

## 1-2. 何を解決するのか

クリニックのホームページ制作には、通常こうした手間がかかります。

- 院長へのヒアリング

- デザイン案の作成と選定

- 掲載する文章の執筆

- 院内・外観の写真撮影の手配

- ホームページとしての組み立て作業

これらを人手で行うと、費用も期間もかかります。さらに完成後、「診療時間を1行変えたい」といった小さな修正のたびに、制作した会社へ依頼が必要になります。

このシステムは、制作工程をAIで自動化し、完成後の修正はお客様自身ができるようにすることで、両方の問題を同時に解決します。

## 1-3. 従来のやり方との違い

|  | 従来の制作 | このシステム |
| --- | --- | --- |
| デザインの決め方 | デザイナーが案を作り、院長が選ぶ | ヒアリング内容からAIが最適な型を自動で選ぶ |
| 文章 | ライターが執筆 | AIが医院ごとに執筆 |
| 写真 | 撮影を手配、またはフリー素材 | お客様の写真を優先して使い、足りない分をAIが生成 |
| 完成までの期間 | 数週間〜数か月 | 数分（申込の承認から） |
| 完成後の修正 | 制作会社へ依頼。費用と日数が発生 | お客様がブラウザ上で直接編集。追加費用なし |
| 公開作業 | サーバー契約・アップロード作業 | ボタン1つ |

## 1-4. 登場人物は2種類だけ

| 役割 | できること |
| --- | --- |
| クリニック様 | アカウントを作り、ホームページ作成を申し込む。完成後は自分のサイトを確認・編集・公開できる。他のクリニックの情報は一切見えない。 |
| 運営（管理者） | 届いた申込を承認して作成を実行する。すべてのサイトを編集できる。デザインの型を作り、選択肢（診療科・特徴など）を整える。クリニック様のアカウントを管理する。 |

ログイン画面も権限も完全に分かれており、クリニック様が運営側の画面に入ることはできません。逆も同様です。

# 2. 現在どのように実装されているか

専門用語を避け、「何が、どういう順番で起きているか」を説明します。

## 2-1. 全体の流れ

|  | 誰が | 何が起きるか |
| --- | --- | --- |
| ① | 運営 | デザインの型（テンプレート）をあらかじめ用意しておく。参考にしたいサイトのURLを入れると、その配色・書体・角の丸みなどをAIが読み取って型にする。 |
| ② | クリニック様 | 申込フォームに入力する。医院名・住所・電話・LINE・診療時間・診療科・特徴・写真など。所要6ステップ。 |
| ③ | クリニック様 | 「申請する」を押す。この時点ではまだサイトは作られず、「承認待ち」になる。 |
| ④ | 運営 | 内容を確認し「承認して生成」を押す。 |
| ⑤ | システム | AIが型を自動選択 → 文章を執筆 → 写真を用意 → ホームページを組み立てる。数分で完了。 |
| ⑥ | クリニック様 | 出来上がりを確認し、必要なら編集画面で文章・写真・並び順を直す。 |
| ⑦ | クリニック様 | 「公開する」を押すとインターネット上に公開される。 |

## 2-2. 中核にある考え方 ―「型」と「実際のサイト」を同じものとして扱う

このシステムの設計で最も重要な工夫です。

普通のシステムでは「デザインの型」と「実際のクリニックのサイト」は別物として作られます。すると、型を編集する画面と、サイトを編集する画面を2つ作ることになり、型のプレビューと実際の仕上がりが微妙にずれる、といった問題が起きます。

このシステムでは、両者をまったく同じ中身のデータとして扱い、「これは型です」という印が1つ付いているかどうかだけで区別しています。その結果、

- 編集画面は1つ作れば、型にもサイトにも使える

- 型のプレビューは、そこから生まれるサイトと寸分違わない見た目になる

- 「型からサイトを作る」が、単なるコピーと中身の差し替えで済む

この判断により、本来3つ分の作り込みが必要な部分が1つで済んでいます。

## 2-3. ページは「ブロック」の積み重ね

ホームページは、12種類の部品（ブロック）を積み上げて作られています。種類は固定ですが、いくつ置くか・どの順番かは自由です。

| ブロックの種類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| メインビジュアル | 文章＋カード | 診療時間 |
| アクセス（地図） | お知らせ | スタッフ紹介 |
| よくある質問 | 料金表 | お問い合わせ |
| 自由文 | 画像バナー | 写真ギャラリー |

「文章＋カード」は、診療科案内・ご挨拶・当院の特徴・施設案内のすべてを兼ねています。見出しを変えるだけで別のセクションになるため、運営が型に5つ目のセクションを足しても、プログラムを直さずにAIが文章を書いてくれます。

## 2-4. 編集画面でできること

| 操作 | できること |
| --- | --- |
| 並べ替え | ブロックをドラッグ、または上下ボタンで移動。ページの順番もメニューも連動して変わる。 |
| 表示・非表示 | 目のマークで切り替え。非表示にするとセクションもメニュー項目も消える。 |
| 文章の編集 | 見出し・本文・カードの中身をその場で書き換え。 |
| ブロックの追加 | 12種類から選んで追加。 |
| 写真の差し替え | アップロードした写真に入れ替え。 |
| デザインの変更 | 配色・書体・角の丸み・影・カードの並べ方・余白・アニメーションを調整。 |
| プレビュー | 画面右側に、実際に公開されるものと同じ見た目が常に表示される。 |

編集に費用はかかりません 編集の保存では、AIを一切呼び出さない仕組みになっています。文章を何度書き直しても、AIの利用料は発生しません。 AIを使うのは「最初に作るとき」と「まるごと作り直すとき」だけです。

## 2-5. 品質を仕組みで守っている部分

AIに任せると危ない部分は、AIの判断に頼らず仕組みで固定しています。

| 守っていること | やり方 |
| --- | --- |
| 嘘を書かせない | 電話番号・住所・診療時間・料金は、お客様が入力した実データしか使いません。AIによる創作を禁止しています。入力が無い項目は、そのセクションごと自動的に非表示になります（空の料金表が出ると壊れたページに見えるため）。 |
| 資格や実績の捏造防止 | 「開院◯年」「症例◯件」など、入力に無い具体的な事実をAIが書くことを禁止しています。 |
| 文字が読めなくなるのを防ぐ | 参考サイトから取り込んだ色が、そのままでは本文として読めないことがあります（明るい黄色など）。ボタンの塗りには元の色を残しつつ、文字用には同じ色味のまま読める濃さへ自動調整します。 |
| スマートフォン表示 | ボタンの幅揃え、文字のはみ出しなどを実機で確認し、修正済みです。 |
| 外部サイト取り込みの安全性 | 参考サイトのURLを読み込む機能には、社内ネットワークやサーバー内部を覗かれないための多重の防御を入れてあります。 |
| 著作権への配慮 | 参考サイトから取り込むのは配色や書体といった「デザインの方向性」のみです。相手の写真や文章は保存しません。 |

# 3. 現在の到達状況

## 3-1. 実際に入っているデータ（2026年8月19日時点）

| 項目 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| デザインの型 | 3種類 | 「安心感ある上質医療調」「親しみ青空クリニック」「身近な安心医療系」。3つとも利用可能な状態。 |
| 作成済みサイト | 2件 | うち1件（はなまるクリニック）は完全に生成済み。もう1件は旧方式のため作り直しが必要。 |
| 登録アカウント | 2件 | 運営1名、クリニック様1名（テスト用）。 |
| 診療科 | 10件 | 申込フォームの選択肢として登録済み。 |
| サービス項目 | 30件 | 同上。 |
| 医院の特徴タグ | 16件 | 同上。 |
| 想定患者層タグ | 16件 | 同上。 |

1サイトあたり19枚の画像が生成・配置されています。

## 3-2. 完成している機能

| 機能 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| アカウント登録・ログイン | 完成 | 運営とクリニック様で完全に分離 |
| 申込フォーム（6ステップ） | 完成 | 写真アップロードを含む |
| 承認してサイトを自動生成 | 完成 | ボタン1つ |
| デザインの型を自動選択 | 完成 | 型が2つ以上あるとAIが判断 |
| 文章の自動執筆 | 完成 |  |
| 写真の自動生成・自動割当 | 完成 | お客様の写真を優先 |
| ブラウザ上での編集 | 完成 | 実際に操作して検証済み |
| インターネットへの公開 | 完成 | ボタン1つ |
| 型を「作成済みサイト」から作る | 完成 | 見た目を正確に再現 |
| 型を「参考サイトのURL」から作る | 完成 | 配色・書体などを自動抽出 |
| 運営側の各種管理画面 | 完成 | 申込・型・診療科・特徴・ターゲット・利用者 |

## 3-3. まだ出来ていないこと

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| クラウドでの稼働 | 現在は開発用パソコン1台の中だけで動作。お客様に提供するには作り替えが必要（最重要・5-1参照）。 |
| 型の数 | 3種類のみ。自動選択の精度を活かすには10種類前後が望ましい。 |
| 動作の自動確認 | 変更を加えたとき、壊れていないかを自動で確認する仕組みが未整備。現状は都度手作業。 |
| 旧サイトの作り直し | 作成済み2件のうち1件は旧方式のため、編集するには作り直しが必要。 |
| 同時編集への対応 | 2人が同じサイトを同時に編集すると、後から保存した方で上書きされる。 |

# 4. このシステムのメリット

## 4-1. 制作の工数が大幅に減る

ヒアリング内容さえ揃えば、文章の執筆・写真の手配・組み立てが数分で完了します。デザイナー・ライター・カメラマン・コーダーが分担していた工程を、承認ボタン1つに置き換えています。

## 4-2. 納品後の修正が無料かつ即時

これが競合との最大の差別化になり得ます。

一般的なホームページ制作では、完成後の修正は制作会社への依頼となり、費用と日数がかかります。このシステムでは、お客様が自分でブラウザから直せます。編集の保存にはAIを使わない設計になっているため、何度直しても追加費用は発生しません。

結果として、「保守料をいただきながら、実際の修正対応の手間はほぼゼロ」という収益構造を取ることが可能です。

## 4-3. デザインの引き出しを後から増やせる

参考にしたいサイトのURLを入れるだけで、その配色・書体・角の丸み・動きの傾向を読み取り、新しい型として登録できます。プログラムを書き換える必要はありません。運営側の作業だけで、扱えるデザインの幅を広げていけます。

また、既に納品したサイトを型として登録することもできます。評判の良かったデザインを資産として再利用できます。

## 4-4. お客様がデザインを選ばなくてよい

「どのデザインがいいですか」と尋ねられても、多くの院長は判断に困ります。このシステムでは、診療科・特徴・想定患者層といったヒアリング内容から、AIが最適な型を選びます。

選定の精度は、各型に書かれた「雰囲気の説明文」で決まります。つまり精度の改善は、プログラム修正ではなく文章の書き直しで行えます。運営側で完結する作業です。

## 4-5. 品質が仕組みで守られている

- 医療広告として問題になりやすい「AIによる事実の捏造」を、仕組みとして禁止している

- 入力の無い項目は自動的に非表示になり、空欄だらけのページにならない

- どんな配色を取り込んでも、文字が読めなくなることがない

特に1点目は、医療分野のサービスとして重要です。運営側の管理者であっても、このルールを解除することはできない作りになっています。

## 4-6. 運用コストが低い

完成したホームページは、写真も含めて1つのフォルダにまとまった「静的なファイル」として公開されます。データベースやプログラムがサーバー上で動き続ける必要がないため、公開後の維持費は非常に安く、表示も高速で、障害も起きにくい構造です。

# 5. デメリット・課題

率直に記載します。優先度の高い順に並べています。

## 5-1. 【最重要】現在は開発用パソコン1台でしか動かない

商用提供の前に必ず対応が必要です 申込内容と、出来上がったホームページのファイルが、開発に使っているパソコンの中に保存される作りになっています。 この状態では、クラウド上のサーバーに載せても正しく動きません。ファイルが消えたり、利用者ごとに見えるものが食い違ったりします。 対応としては、保存先をクラウドのファイル置き場に移す改修が必要です。作業範囲は限定的で、他の部分（アカウント・申込データ・型のデータ）はすでにクラウド上にあります。

## 5-2. 型が3種類しかない

AIによる自動選択は、選択肢が多いほど価値が出ます。現在3種類では「どれを選んでも大差ない」状態です。

ただし型は運営側の作業だけで増やせます。参考サイトのURLを入れる方法と、既存の納品サイトから作る方法の2通りがあり、1件あたり数分です。10種類前後まで増やすことをお勧めします。

## 5-3. 編集内容が失われる可能性が残っている

編集を保存する処理は、内部的に「いったん消してから書き直す」手順を取っています。この途中で通信エラーなどが起きると、そのサイトの中身が空になる可能性があります。

同種の問題は、型を作る機能では既に対策済みです。編集機能にも同じ考え方の対策を入れる必要があります。修正の規模は小さいものです。

## 5-4. 生成に数分かかり、待っている必要がある

承認ボタンを押すと、AIが文章を書き、写真を十数枚生成します。この間、管理者は画面を開いたまま待つことになります。処理が途中で失敗した場合は、最初からやり直しになります。

件数が増えてきたら、裏側で順番に処理する仕組み（順番待ちの列）へ変更することが望ましいです。

## 5-5. 1サイトあたりAIの利用料がかかる

生成時には、文章の執筆と写真十数枚の生成でAIの利用料が発生します。編集では発生しません。

料金を抑えたい場合、お客様に写真を多くご提供いただくほど生成枚数が減る仕組みになっています。申込フォームで写真の提供を促す設計は、品質面だけでなくコスト面でも有効です。

## 5-6. 同時編集は「後勝ち」になる

同じサイトを2人が同時に編集した場合、後から保存した内容で上書きされます。院長と運営が同時に触ると、片方の作業が消えます。

当面は運用ルール（同時に触らない）で回避できますが、利用者が増えたら対応が必要です。

## 5-7. 動作確認が手作業

プログラムを変更したとき、他の部分が壊れていないかを自動で確認する仕組みがありません。現在は都度手作業で確認しています。

特に、外部サイト取り込み時の安全対策と、文字色の自動調整については、自動確認を用意する価値が高い部分です。

## 5-8. 接続情報の再発行をお勧めします

実害は確認されていませんが、念のための対応です 開発の過程で、AIサービスやクラウドサービスに接続するためのパスワードにあたる情報が、記録に残る形で扱われていました。 第三者に渡った形跡はありませんが、こうした情報は「漏れたかどうか分からない状態」を残さないのが原則です。 対応は各サービスの管理画面から再発行するだけで、短時間で完了します。 あわせて、写真の保管場所について、外部から勝手に書き込めない設定になっているかの確認をお勧めします。

## 5-9. 参考サイトの取り込みは万能ではない

最近の凝ったサイト（画面を開いてから中身が組み上がるタイプ）は、配色や書体を読み取れないことがあります。

この場合はシステムが「読み取れませんでした」と警告を出すため、運営が気付かないまま質の低い型が出来上がることはありません。参考画像を追加するか、編集画面で調整すれば対応できます。

# 6. 商用開始に向けて必要なこと

優先度順に整理します。「規模感」は、専門知識のない方にも伝わるようおおまかな目安として記載しています。

|  | やること | なぜ必要か | 規模感 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | クラウドで動くよう改修 | これが済まないとお客様に提供できない | 中規模 |
| 2 | 接続情報の再発行 | セキュリティ上の基本対応 | 小規模 |
| 3 | デザインの型を10種類前後まで増やす | 自動選択の価値が出るのはここから | 運営作業のみ |
| 4 | 編集保存の安全対策 | 編集内容が消えるリスクをなくす | 小規模 |
| 5 | 動作の自動確認の仕組み | 変更のたびの手戻りを防ぐ | 小〜中規模 |
| 6 | 生成処理の順番待ち化 | 件数が増えたときの安定性 | 中規模 |
| 7 | 同時編集への対応 | 利用者が増えたら必要 | 小規模 |

総評 システムの中核（作る・編集する・公開する）は一通り完成しており、実際に動作することが確認されています。特に「納品後もお客様自身が無料で修正できる」という点は、そのまま営業上の強みになります。 残っている課題の大半は、事業として運用に乗せるための整備であり、作り直しが必要な性質のものではありません。 最優先は「クラウドで動くようにする改修」の1点です。ここさえ越えれば、実際のお客様への提供を開始できる段階にあります。